**Российская Федерация**



**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2020 № 97

д. Костково

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Совершенствование**

**и содержание дорожного хозяйства,**

**расположенного в границах населенных**

**пунктов Костковского сельского**

**поселения на 2021-2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», [Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902070582), ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, улучшения дорожной инфраструктуры Костковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства, расположенного в границах населенных пунктов Костковского сельского поселения на 2021-2023 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 24.12.2020 № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства, расположенного в границах населенных пунктов Костковского сельского поселения» на 2020-2022 годы с 01.01.2021 г.

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Костковский вестник» и на официальном сайте Администрации Костковского сельского поселения.

**Глава Костковского**

**сельского поселения Н.А. Бондаренко**

Утверждена

постановлением Администрации

Костковского сельского поселения

от 07.12.2020 №97

**Муниципальная программа**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства,**

**расположенного в границах населенных пунктов Костковского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства,**

**расположенного в границах населенных пунктов Костковского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

(далее муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Костковского сельского поселения.

2. Соисполнители муниципальной программы: нет.

3. Цели муниципальной программы:

улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог и дорожных сооружений местного значения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-экономического развития Костковского сельского поселения на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию автодорог;

4. Задачи муниципальной программы:

обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Костковского сельского поселения за счет средств областного бюджета и местного бюджета Костковского сельского поселения.

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Костковского сельского поселения за счет средств бюджета Костковского сельского поселения.

5. Подпрограммы муниципальной программы:

«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Костковского сельского поселения».

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Костковского сельского поселения».

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| областной  бюджет,  руб. | федеральный бюджет | местный  бюджет,  руб. | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 1  047 000,00 | - | 501 600,00 | - | 1 548 600,00 |
| 2022 | 698 000,00 | - | 525 100,00 | - | 1 223 100,00 |
| 2023 | 698 000,00 | - | 534 800,00 | - | 1 232 800,00 |
| ВСЕГО | 2 443 000,00 | - | 1 561 500,00 | - | 4 004 500,00 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

снижение к 2023 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2023 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2023 году состояния улично-дорожной сети;

сокращение к 2023 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

**Подпрограмма**

**«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Костковского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Костковского сельского поселения» муниципальной программы»**

**«Совершение и содержание дорожного хозяйства на территории Костковского сельского поселения на 2021-2023 годы».**

**Паспорт**

**подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Костковского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Костковского сельского поселения» муниципальной программы»**

1. Исполнитель подпрограммы муниципальной программы:

Администрация Костковского сельского поселения.

2. Задача подпрограммы :

Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Костковского сельского поселения за счет средств областного бюджета и местного бюджета Костковского сельского поселения.

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| областной  бюджет,  руб. | федеральный бюджет | местный  бюджет,  руб. | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 1 047 000,00 | - | 500 600,00 | - | 1 547 600,00 |
| 2022 | 698 000,00 | - | 524 100,00 | - | 1 222 100,00 |
| 2023 | 698 000,00 | - | 533 800,00 | - | 1 231 800,00 |
| ВСЕГО | 2 443 000,00 | - | 1 558 500,00 | - | 4 001 500,00 |

снижение к 2023 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

увеличение к 2023 году доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт;

улучшение к 2023 году состояния улично-дорожной сети;

**Подпрограмма**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Костковского сельского поселения за счет средств бюджета Костковского сельского поселения » муниципальной программы**

**«Совершение и содержание дорожного хозяйства на территории Костковского сельского поселения на 2021-2023 годы».**

**Паспорт**

**подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Костковского сельского поселения за счет средств бюджета Костковского сельского поселения »**

1. Исполнитель подпрограммы муниципальной программы:

Администрация Костковского сельского поселения.

2. Задача подпрограммы:

обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Костковского сельского поселения за счет средств бюджета Костковского сельского поселения.

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| областной  бюджет,  руб. | федеральный бюджет | местный  бюджет,  руб. | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 2022 | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 2023 | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| ВСЕГО | - | - | 3 000,00 | - | 3 000,00 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

сокращение к 2023 году числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

**Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети территории Костковского сельского поселения**

Дорожное хозяйство Костковского сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры  муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения.

Разработка реализации Программы позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие  муниципального образования.

         Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

         По состоянию на 01.11.2020 сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Костковского сельского поселения составляет 13,0 километров, в том числе асфальтированных – 0,6 километра, качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям.

         Увеличение количества транспорта на дорогах сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятие неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

         В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение автомобильных дорог Костковского сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

  Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них на территории Костковского сельского поселения.

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

совершенствование автомобильных дорог;

своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

совершенствование системы организации дорожного движения.

Программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных  функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства на территории Костковского сельского поселения.

  Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

  К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий Программы в области реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц.

  Управление рисками при реализации Программы и минимизация их негативных последствий при выполнении мероприятий Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

  Система управления реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

  использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения   наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

  периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

**Механизм реализации и управления муниципальной программы**

  Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации муниципальной программы, являются:

эффективное и целевое использование средств бюджета;

соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Костковского сельского поселения на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя (2020 год)** | **Значение целевого показателя по годам** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Костковского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Костковского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог в зимний и летний периоды на территории Костковского сельского поселения, поддерживающихся в надлежащем техническом состоянии | % | 100 % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество и площадь отремонтированных автомобильных дорог | шт./кв.м. | 3/3947,50 | 2/3455,00 | 1/1727,50 | 1/1727,50 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Костковского сельского поселения за счет средств бюджета Костковского сельского поселения» | | | | | |
| 2.1. | Количество мероприятий по закупке и распространению наглядных тематических материалов (буклеты, плакаты) | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории**

**Костковского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации** | | | **Целевой показатель** | | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | |
| **2021** | **2022** | | | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Костковского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Костковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Костковского сельского поселения за счет средств областного бюджета и бюджета Костковского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог, в зимний и летний периоды на территории Костковского сельского поселения в нормативном состоянии | АСП | 2021- 2023  годы | | 1.1 | | | **бюджетКостковского сельского поселения** | 465600,0 | | 489100,0 | 498800,0 | |
| **областной бюджет** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого** | **465600,0** | | **489100,0** | **498800,0** | |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; ямочный ремонт, | АСП | 2021- 2023  годы | | 1.2 | | | **Бюджет Костковского сельского поселения** | 35000,0 | | 35000,00 | 35000,0 | |
| **областной бюджет** | 1047000,0 | | 698000,0 | 698000,0 | |
| **Итого** | **1082000,0** | | **733000,0** | **733000,0** | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **1547600,0** | | **1222100,0** | **1231800,0** | |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Костковского сельского поселения за счет средств бюджета Костковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Костковского сельского поселения за счет средств бюджета Костковского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Закупка и распространение наглядных тематических материалов (буклеты, плакаты) | АСП | 2021- 2023 годы | 2.1. | | | **Бюджет Костковского сельского поселения** | | 1000,00 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| **областной бюджет** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого** | | **1000,00** | **1000,00** | | **1000,00** | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | **1548600,0** | **1223100,0** | | **1232800,0** | |