Российская   Федерация

Новгородской  области Валдайского района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.07.2013 № 32

д. Костково

Об утверждении плана мероприятий

ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к

дворовым территориям многоквартир-

ных домов  Костковского сельского

поселения на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Костковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  Костковского сельского поселения на 2013 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене  «Костковский вестник».

Заместитель главы

администрации                                              Е.А.Волыгина

Утверждено

постановлением Администрации

Костковского сельского поселения

от 17.07.2013 № 32

План мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов                                                                                          к дворовым территориям многоквартирных домов  Костковского сельского поселения на 2013 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования | Площадь ремонта (кв. м) | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придомовые территории д. Костково, ул. Молодёжная №1,2,3,4 | Общий объем-164,3тыс. руб. в том числе: областной бюджет-156,0 тыс. руб. местный бюджет- 8,3тыс. руб. | 1600 | исправление профиля оснований грунтовых с добавлением нового материала | июнь, сентябрь 2013 год |