Российская   Федерация

Новгородская  область Валдайский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   2020 г. №                                                                                         ПРОЕКТ

д. Костково

Об утверждении муниципальной программы информатизации Костковского сельского поселения Валдайского муниципального района на 2021-2024 годы

В целях развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни, совершенствования системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Костковского сельского поселения Администрация Костковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу информатизации Костковского сельского поселения Валдайского муниципального района на 2021-2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Костковский вестник», и на официальном сайте Администрации Костковского  сельского поселения в телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Костковского

сельского поселения:                                             Н.А. Бондаренко

Утверждена

постановлением администрации

от  2020г. №

Муниципальная программа

информатизации Костковского сельского поселения Валдайского мунциипального района на 2021-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: муниципальная программа информатизации Костковского сельского поселения Валдайского муниципального района на 2021-2024 годы.

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Костковского сельского поселения

3. Соисполнители муниципальной программы (при наличии): отсутствуют

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют

5. Цели, задачи муниципальной программы:

Цели программы: Стратегической целью информатизации Костковского сельского поселения является создания условий для осуществления правовой, экономической, финансовой и социальной деятельности органов местного самоуправления и обеспечения непосредственного участия граждан в самоуправлении на основе внедрения и использования современных информационных технологий.

Основные цели программы:

- обеспечение достоверной и оперативной хозяйственно – экономической информацией для эффективного управления территорией;

- дальнейшее развитие условий для реализации мероприятий по защите целостности и сохранности информации, создаваемой и эксплуатируемой в муниципальной информационной системе, путём использования лицензионно - чистого и сертифицированного программного обеспечения;

- удовлетворения информационных потребностей и прав граждан, жителей поселений, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, хозяйствующих объектов на получение информации;

- изменение функций человека в процессе управления, сокращении времени на предварительную обработку информации, повышения производительности умственного труда, увеличение доли творческой составляющей в сфере управления на основе внедрения и использования новых информационных технологий и компьютерной техники;

- обеспечение свободного доступа к открытым муниципальным информационным ресурсам и информации о деятельности органов местного самоуправления, а также регламентного доступа к служебной информации.

Задачи программы: Для достижения этих целей необходимо организовать работу по следующим основным задачам и мероприятиям:

- проведение комплекса мероприятий по обеспечению защиты информации и персональных данных;

- обеспечение публикаций в официальных изданиях и других средствах массовой информации;

- пополнение и обновление компьютерного парка и базовых программных средств;

- внедрение технологий ИНТЕРНЕТ и их более широкое использование в деятельности муниципального образования Костковское сельское поселение;

- методическая, нормативно-правовая и организационная поддержка мероприятий по информатизации в Костковском сельском поселении.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2024 годы

7. Механизм реализации муниципальной программы: Программа реализуется в соответствии  с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе)

8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 13,0 | 0,00 | 13,0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 13,0 | 0,00 | 13,0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 13,0 | 0,00 | 13,0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 13,0 | 0,00 | 13,0 |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 52,0 | 0,00 | 52,0 |

9. Механизм организации контроля за выполнением муниципальной программы: Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Глава Костковского сельского поселения.

Исполнители мероприятий Программы представляют Главе Костковского сельского поселения информацию о ходе реализации ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным, до 2025 года.

10. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:

- повышение эффективности государственного управления на основе использования ИКТ является одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально-экономического развития района, повышения уровня жизни населения;

- обеспечение гарантированного уровня информационной открытости Администрации сельского поселения. При помощи использования современных ИКТ будет обеспечен доступ организаций и граждан к информации о деятельности Администрации муниципального района, а также предоставлена возможность полного или частичного получения наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием сети «Интернет»;

- повышение качества услуг, предоставляемых населению органами местного самоуправления, оперативности решения индивидуальных проблем граждан;

- повышение инвестиционной привлекательности за счет предоставления объективной и достоверной информации о поселении;

- обеспечение сотрудников Администрации поселения современной вычислительной техникой, и обеспечение бесперебойной работы оргтехники;

- обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры.

Мероприятия муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, предусмотренных федеральными законами, нормативно-правовыми актами Новгородской области и направленных на обеспечение перехода на предоставление услуг в электронном виде, межведомственное информационное взаимодействие и соблюдение требований обеспечения защиты персональных данных | Администрация Костковского сельского поселения | в течение 2021-2024 годов | 1.1.1 | в рамках текущего финансирования содержания органов МСУ | - | - | - | - |
| 2. | Создание и модернизация информационных систем Костковского сельского поселения и их взаимодействие с федеральными и региональными информационными системами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ведение Реестра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района. Актуализация информации | Администрация Костковского сельского поселения | в течение 2021-2024 | 2.1.1 | в рамках текущего финансирования содержания органов МСУ | - | - | - | - |
| 2.2. | Организация создания муниципальных информационных систем и автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями | Администрация Костковского сельского поселения | в течение 2021-2024 | 2.1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - |
| 3. | Обеспечение сетевого взаимодействия всех рабочих мест (включая рабочие места, размещенные вне основного здания Администрации поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение возможности подключения каждого рабочего места к сети «Интернет» | Администрация Костковского сельского поселения | в течение 2021-2024 | 3.2.1 2.1.2 2.1.3 | Бюджет поселения | - | - | - | - |
| 3.2. | Модернизация локальных вычислительных сетей. | Администрация Костковского сельского поселения | в течение 2021-2024 | 3.2.2 3.2.3 | Бюджет поселения | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечение сотрудников электронно-вычислительной техникой и её обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение и обслуживание электронно-вычислительной техники | Администрация Костковского сельского поселения | в течение 2021-2024 | 3.4.1 | Бюджет поселения | - | - | - | - |
| 4.2. | Организация приобретения и внедрения лицензионного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест в Администрации муниципального района для осуществления своей деятельности | Администрация Костковского сельского поселения | в течение 2021-2024 | 3.4.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - |
| 5. | Развитие и сопровождение официального сайта Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Техническое сопровождение официального сайта Администрации района | Администрация Костковского сельского поселения | в течение 2021-2024 | 4.1.1 4.1.2 4.1.3 | Бюджет поселения | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 5.2. | Обеспечение публикации информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет», расширение функциональности официального сайта | Администрация Костковского сельского поселения | в течение 2021-2024 | 4.1.2 4.1.3 | в рамках текущего финансирования содержания органов МСУ | - | - | - | - |